Mục tiêu cuối cùng sau 1 tháng

Xây dựng CLI tool (hoặc script) bằng TypeScript, cho phép người dùng nhập vào OpenAPI spec → sinh ra một MCP Server repo (có @Tool() functions, dùng SDK chính thức, có thể chạy và build được).

Kế hoạch chi tiết theo tuần

Tuần 1 – Làm nền & Proof-of-Concept

Mục tiêu: Làm quen SDK, tạo một MCP Server mẫu bằng tay, gọi LLM để sinh code đơn giản.

- Cài Node.js, TypeScript, @modelcontextprotocol/typescript-sdk, axios, fs-extra.

- Clone repo mẫu notion-mcp-server, hiểu cách khai báo @Tool, MCPServer.serve().

- Viết thử một file mcp-server.ts đơn giản có 1 tool gọi REST bằng axios.

- Viết prompt gửi lên GPT (hoặc Groq) yêu cầu:
“Từ endpoint GET /todos?limit=10, hãy sinh hàm MCP tool dùng TypeScript SDK.”

Kết quả mong muốn:

- Chạy được một MCP Server viết tay.

- Gọi LLM tạo được code tương tự với @Tool().

Tuần 2 – Build Generator MVP

Mục tiêu: Viết một tool CLI nhỏ, đọc OpenAPI YAML, gọi LLM để sinh code MCP tool → ghi file TypeScript.

- Tạo CLI hiagi-mcp-gen bằng ts-node hoặc commander:

- hiagi-mcp-gen generate -i todo.yaml -o out/todo-mcp-server

- Xây module generateMCP():

  - Đọc spec YAML (dùng yaml, js-yaml)

  - Duyệt từng endpoint → sinh prompt → gửi GPT hoặc Groq → nhận về code MCP tool

  - Dùng fs-extra ghi ra các file trong out/todo-mcp-server/src/tools/*.ts

- Tạo template src/index.ts với new MCPServer(...), import tools, và serve().

Kết quả mong muốn:

- Sinh ra được 1 folder repo có package.json, tsconfig.json, src/index.ts, src/tools/*.ts

- Build và chạy thử MCP server từ folder output.

Tuần 3 – Tinh chỉnh output & edge cases

Mục tiêu: Tối ưu code generator, tăng độ chính xác LLM output, và chuẩn hóa cấu trúc project sinh ra.

- Viết template chuẩn cho:

  - package.json

  - tsconfig.json

  - .gitignore

  - Lệnh npm run start, tsc, npx ts-node src/index.ts

- Thêm hỗ trợ:

  - Multiple endpoint trong 1 spec

  - Tham số query, path, body

- Nếu còn thời gian: log lời gọi API, thêm metadata tool.

Kết quả mong muốn:

- Generator tạo ra được repo hoàn chỉnh, có thể publish lên npm nếu muốn.

- Xử lý được 80% RESTful API phổ biến (GET, POST, params, body, JSON response).

Tuần 4 – Demo, tài liệu, tinh gọn

Mục tiêu: Làm gọn mã nguồn, viết tài liệu và chuẩn bị demo.

- Soạn README.md: hướng dẫn cách dùng CLI để generate.

- Viết tài liệu mô tả project (markdown hoặc slide).

- Làm video demo (hoặc chạy demo trực tiếp):

  - Input: todo.yaml

  - Run generator

  - Chạy server sinh ra

  - Gọi thử tool bằng curl hoặc Postman

Kết quả mong muốn:

- Demo rõ ràng, tài liệu gọn, có thể trình bày với người kỹ thuật hoặc không chuyên.

- Project có thể để lại làm nền tảng cho giai đoạn tiếp theo (tích hợp vào HiAGI).